ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI PROJECT

Geospatial Lakehouse kết hợp Incremental Knowledge Graph

phục vụ phân tích tác động và hỗ trợ định tuyến ứng phó lũ quét

Phạm vi MVP: thượng lưu sông Mã, Sơn La và miền tây Thanh Hóa

Phiên bản 1.0  |  07/08/2026

Định vị đề tài: Trọng tâm là Data Engineering: tích hợp dữ liệu địa không gian đa nguồn, versioning theo thời gian, incremental recomputation, event tracking, đồng bộ Lakehouse–Knowledge Graph và truy vấn tuyến đường ít rủi ro hơn. Rule-based hazard/forecast chỉ là lớp đầu vào để chứng minh kiến trúc, không phải đóng góp khoa học chính của MVP.

# Mục lục nội dung

1. Tóm tắt project và mục tiêu triển khai

2. Phạm vi, giả định và nguyên tắc thiết kế

3. Kiến trúc tổng thể và workflow end-to-end

4. Danh mục nguồn dữ liệu và API

5. Mô hình không gian thống nhất: H3 + HydroBASINS + xã

6. Thiết kế Lakehouse và các bảng lõi

7. Forecast, rule engine và event tracking

8. Impact analysis và Knowledge Graph

9. Road graph và định tuyến sơ tán/cứu trợ

10. Technology stack và môi trường triển khai

11. Airflow DAGs, cadence và incremental processing

12. Kế hoạch triển khai theo phase

13. Kiểm thử, benchmark và tiêu chí đánh giá

14. Rủi ro, giới hạn và cách kiểm soát

15. Deliverables và cấu trúc repository

16. Tài liệu tham khảo chính thức

# 1. Tóm tắt project và mục tiêu triển khai

Project xây dựng một nền tảng dữ liệu địa không gian có khả năng tiếp nhận và version hóa dữ liệu tĩnh, quan trắc, forecast và trạng thái vận hành; chuẩn hóa chúng vào một Geospatial Lakehouse; tạo hazard event có revision; tính tác động tăng dần; sau đó project các quan hệ cần truy vấn sang Neo4j Knowledge Graph. Hệ thống phục vụ hai nhóm truy vấn chính: (1) khu vực, dân cư và hạ tầng nào có khả năng bị ảnh hưởng theo từng phiên forecast; (2) tuyến đường nào có chi phí rủi ro thấp hơn để sơ tán hoặc tiếp cận cứu trợ tại một thời điểm cụ thể.

## 1.1 Mục tiêu kỹ thuật

Tích hợp dữ liệu vector, raster, time-series và văn bản/cảnh báo từ nhiều nguồn có độ phân giải và cadence khác nhau.

Chuẩn hóa không gian bằng H3 analytical grid nhưng giữ HydroBASINS/HydroRIVERS làm logic thủy văn và ranh giới xã làm lớp báo cáo.

Lưu lịch sử, snapshot, schema version và temporal semantics trên Apache Iceberg để có thể replay và tái tạo kết quả.

Tạo rule-based hazard score ở mức H3 cell/sub-basin, sau đó nhóm thành hazard candidate và gán vào hazard_track_id ổn định qua nhiều forecast revision.

Tính impact theo vùng thay đổi thay vì full recomputation; phát sinh graph change log để đồng bộ Neo4j idempotent.

Biểu diễn road network thành weighted graph, cập nhật dynamic risk/status theo hazard và chạy A*/Dijkstra/Yen để trả tuyến lower-risk cùng tuyến dự phòng.

Đánh giá kiến trúc bằng runtime, bytes scanned, số entity thay đổi, graph consistency, replay reproducibility và route/event tracking behavior.

## 1.2 Kết quả đầu ra của MVP

Một Docker Compose stack chạy được local hoặc trên VM.

Một Geospatial Lakehouse trên MinIO + Iceberg với data catalog có version/snapshot.

Một tập Airflow DAGs cho ingest, transform, forecast/event, impact và graph sync.

Một Neo4j graph phục vụ truy vấn impact và routing.

Một FastAPI service và dashboard/map tối giản để demo event timeline, affected entities và route recommendation.

Một bộ historical replay/synthetic scenarios để chứng minh late data, revision, split/merge event, road closure và graph recovery.

# 2. Phạm vi, giả định và nguyên tắc thiết kế

| Hạng mục | Phạm vi / giả định |
| --- | --- |
| Không gian | Thượng lưu sông Mã thuộc Sơn La và miền tây Thanh Hóa; khoảng 15–30 xã hoặc cụm tiểu lưu vực cho MVP. |
| Hazard | Lũ quét; không mở rộng đồng thời sang ngập đô thị, bão, cháy rừng hoặc đa thiên tai trong MVP. |
| Thời gian lịch sử | Ưu tiên 2020–2026 cho rainfall/reanalysis; chọn 10–20 đợt cảnh báo/sự kiện để replay. |
| Forecast horizon | Prototype có thể chạy rolling horizon 60 phút; bucket 10–15 phút. Đây là cấu hình thử nghiệm, không phải chuẩn nghiệp vụ. |
| Độ phân giải không gian | H3 resolution 8 là candidate chính; benchmark res 7/8/9 trước khi khóa. |
| Hydrological units | HydroBASINS Standard level 7–9 để benchmark; HydroRIVERS cho river reach/topology. |
| Hazard engine | Rule-based/synthetic trước; ML/hydrological model thật là extension sau. |
| Operational claims | Kết quả routing được gọi là lower-risk/recommended route, không tuyên bố “an toàn tuyệt đối” nếu chưa có operational validation. |

Nguyên tắc trọng tâm: Lakehouse là system of record và nơi lưu lịch sử/revision; Neo4j là serving projection cho multi-hop relationship và path finding. Không dùng graph database để thay thế kho dữ liệu lịch sử, và không dùng H3 để thay thế logic dòng chảy của HydroBASINS.

# 3. Kiến trúc tổng thể và workflow end-to-end

Hình 1. Kiến trúc logic đề xuất cho MVP

## 3.1 Workflow tổng thể

1. Khóa AOI và tải reference data: HydroBASINS, HydroRIVERS, DEM, OSM, WorldPop, land cover và ranh giới xã.

2. Chuẩn hóa CRS, clip theo AOI, tạo H3 grid và các bridge map H3↔sub-basin, H3↔commune, road↔H3.

3. Ingest dữ liệu động: IMERG, Open-Meteo forecast/historical forecast, ERA5-Land và cảnh báo NCHMF; mọi record giữ event_time/issued_at/valid_time/ingested_at.

4. Tính static features và dynamic features theo H3 cell/sub-basin; lưu snapshot và source lineage.

5. Chạy rule engine theo rolling horizon để sinh hazard candidates, sau đó correlate với open tracks để tạo/update hazard event revision.

6. Chỉ recompute impact cho footprint hoặc entity thay đổi; phát sinh predicted relationships như MAY_AFFECT, MAY_BLOCK, MAY_ISOLATE.

7. Tạo graph change log và đồng bộ Neo4j theo checkpoint, hỗ trợ retry/idempotency.

8. Khi có route request, build/filter road graph theo valid time và vehicle profile, chạy path finding và trả tuyến chính + phương án dự phòng + reason codes.

9. Với historical replay, “đóng băng” hệ thống ở thời điểm T và chỉ dùng dữ liệu đã available trước T để tránh leakage.

# 4. Danh mục nguồn dữ liệu và API

Bảng dưới đây phân biệt nguồn bắt buộc cho MVP, nguồn ưu tiên cho rule engine và nguồn optional. Các URL là tài liệu/trang truy cập chính thức được kiểm tra tại thời điểm lập đề cương.

| Nguồn | Dữ liệu chính | Cách truy cập | Cadence đề xuất | Vai trò | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HydroBASINS Standard | Sub-basin polygons, HYBAS_ID, NEXT_DOWN, topology | Download Asia shapefile; thử level 7/8/9 | One-time / snapshot | Bắt buộc | [S1] |
| HydroRIVERS | River reaches, river order, downstream linkage | Download Asia Shapefile | One-time / snapshot | Bắt buộc | [S2] |
| Copernicus DEM GLO-30 | Elevation raster; derive slope/flow/ruggedness | Copernicus Data Space / DEM Process API | Static | Bắt buộc | [S3] |
| OpenStreetMap | Roads, bridges, facilities, settlements | Geofabrik Vietnam .osm.pbf hoặc GeoPackage; clip AOI | Weekly/monthly snapshot for MVP | Bắt buộc | [S4] |
| WorldPop | Population grid / polygon population totals | WorldPop STAC/API v2; 100m hoặc 1km | Yearly | Bắt buộc | [S5] |
| NASA GPM IMERG | 30-min precipitation observations/estimates | GES DISC/PPS, GeoTIFF/HDF5/NetCDF/OPeNDAP | 30 min / hourly ingest | Bắt buộc cho observation | [S6] |
| Open-Meteo Forecast | Precipitation/rain/showers/probability and model forecast | REST /v1/forecast; support multiple coordinates | Fetch 10–30 min; only new source run becomes new revision | Bắt buộc cho prototype forecast | [S7] |
| Open-Meteo Historical Forecast | Past operational forecast series / replay | Historical Forecast API; Single Runs for full model-run horizon | Historical load | Rất nên có | [S8] |
| ERA5-Land | Hourly soil moisture and land variables; 4 soil layers | Copernicus CDS/STAC; GRIB/NetCDF/CSV depending product | Daily/historical | Rule engine | [S9] |
| NCHMF | Official flash-flood/landslide warnings and issue time | Official bulletin pages / attachments; parser required if no stable public API | Check 10–30 min | Grounding/validation | [S10] |
| ESA WorldCover / successor | Land-cover classes; forest/cropland/built-up ratios | COG tiles / download service | Static snapshot | Optional but useful | [S11] |
| Synthetic scenario data | Forecast revisions, road closure, shelter capacity, split/merge event | Generated by controlled scenario generator | On demand | Bắt buộc cho architecture test | Internal |

## 4.1 API/ingest notes quan trọng

Open-Meteo: lưu cả requested coordinates và returned/model grid coordinates nếu có; bắt buộc giữ issued_at/model/source_run khi có thể để phân biệt forecast revision.

IMERG: giữ product run/version, observation time và latency; không trộn Early/Late/Final thành một chuỗi không version.

ERA5-Land: là reanalysis/model-derived land state; dùng như soil-moisture proxy/historical baseline, không mô tả như sensor thực địa.

NCHMF: coi bulletin là nguồn official warning; nếu phải scrape HTML/PDF thì lưu raw document, checksum, parser_version và extraction_status.

OSM: giữ source object id/tags và snapshot_date để routing graph có thể trace về dữ liệu nguồn.

WorldPop: khi aggregate raster/grid sang H3, lưu source year, resolution và coverage ratio để tránh nhầm “dân số hiện tại” với một snapshot lịch sử.

# 5. Mô hình không gian thống nhất: H3 + HydroBASINS + xã

Không nên ép toàn bộ dữ liệu vào duy nhất một kiểu polygon. Mô hình lai giữ ba lớp không gian: H3 cho analytical grid; HydroBASINS/HydroRIVERS cho logic thủy văn; commune/administrative boundary cho báo cáo và điều phối. H3 cung cấp hierarchical geospatial index và khả năng join các dataset khác nhau, nhưng không tự suy ra hướng dòng chảy. [S12]

| Đơn vị | Vai trò | Ví dụ dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| H3 cell | Đơn vị feature engineering và hazard scoring | rainfall, soil moisture, slope, land cover, population, road/facility metrics |
| Sub-basin | Đơn vị thủy văn và event connectivity | upstream/downstream, drainage, basin-level aggregation |
| Commune | Đơn vị báo cáo/response | affected population, facilities, route access, warning summary |
| Road segment | Đơn vị routing | length, class, surface, bridge, dynamic state, cost |
| Facility / bridge | Entity graph cụ thể | location, type, capacity/status, criticality |

H3 resolution 8 là candidate chính (~sub-km² average cell), nhưng benchmark res 7/8/9 vì rainfall sources có thể thô hơn nhiều so với grid.

Không dùng centroid-only để quyết định cell thuộc duy nhất một xã/lưu vực nếu cell cắt biên đáng kể; tạo cell_subbasin_map và cell_commune_map với overlap_area/overlap_ratio.

Raster → H3 bằng area-weighted aggregation/zonal statistics; line → intersection length; point → containing cell nhưng vẫn giữ entity gốc.

Event propagation/upstream-downstream phải dựa trên HydroBASINS/HydroRIVERS/flow direction, không dựa đơn thuần vào H3 neighbors.

# 6. Thiết kế Lakehouse và các bảng lõi

## 6.1 Namespace đề xuất

| Namespace | Mục đích |
| --- | --- |
| source_facts | Raw/near-raw records đã parse từ API/file nhưng chưa canonicalize. |
| reference_snapshots | HydroBASINS, HydroRIVERS, OSM, DEM-derived, WorldPop, land cover, admin boundaries theo snapshot. |
| canonical_entities | H3 cells, sub-basins, communes, roads, bridges, facilities và ID crosswalk ổn định. |
| derived_relations | Feature tables, spatial bridge maps, hazard candidates/events, impacts, road states. |
| graph_projection | Graph node/edge changes và sync checkpoint sang Neo4j. |
| audit | pipeline_run, source_registry, data_quality_result, schema_registry, replay manifest. |

## 6.2 Core tables

| Bảng | Mục đích |
| --- | --- |
| source_registry | Quản lý provider, endpoint, license, schema_version, source_version, access method. |
| pipeline_run | Audit mỗi DAG/task run, status, record count, duration, error. |
| spatial_cell | H3 cell id, resolution, geometry, centroid, cell area. |
| cell_subbasin_map | N-N mapping H3 ↔ sub-basin, overlap ratio. |
| cell_commune_map | N-N mapping H3 ↔ commune, overlap ratio. |
| subbasin | HydroBASINS canonical table + topology. |
| river_segment | HydroRIVERS canonical table. |
| road_node / road_segment | Topology phục vụ routing. |
| road_segment_cell_map | Road segment ↔ H3 intersection and length. |
| facility / bridge | Critical assets / points of interest. |
| population_cell | WorldPop grid/cell with year and source snapshot. |
| rainfall_observation | IMERG/time-series observation with product version. |
| weather_forecast | Forecast values by run, cell/location and valid time. |
| soil_moisture | ERA5-Land or source equivalent; layer/value/time. |
| cell_static_feature | Terrain, drainage, land cover, population, road/facility metrics. |
| cell_dynamic_feature | Rain windows, forecast rain, soil moisture percentile, hazard score. |
| forecast_run | One logical forecast execution in project; source run + pipeline run. |
| hazard_candidate | Candidate footprint from one forecast run. |
| hazard_event_revision | Stable hazard_track_id with revision and lifecycle. |
| impact_forecast_revision | Entity-level predicted impacts for each event revision. |
| road_dynamic_state | Time-valid road status/risk/cost by event revision and vehicle profile. |
| graph_node_change / graph_edge_change | Incremental graph upsert/delete log. |
| graph_sync_checkpoint | Last successfully applied change sequence. |
| observed_event / observed_impact | Ground truth after event; evaluation only. |
| route_result / route_segment_detail | Route output, ranked alternatives and reason codes. |

## 6.3 Temporal semantics bắt buộc

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| event_time / observation_time | Hiện tượng thực tế hoặc observation được mô tả xảy ra lúc nào. |
| issued_at | Forecast/warning được nguồn phát hành lúc nào. |
| valid_from / valid_to | Khoảng thời gian forecast/event/status có hiệu lực. |
| ingested_at | Hệ thống nhận record lúc nào. |
| superseded_at | Revision bị thay thế lúc nào. |
| snapshot_id | Snapshot reference data sử dụng. |
| pipeline_run_id | Lần pipeline tạo/biến đổi record. |
| source_version / schema_version | Version dữ liệu và schema để replay reproducible. |

# 7. Forecast, rule engine và event tracking

Hình 2. Luồng tạo và cập nhật hazard event theo forecast revision

## 7.1 Feature set cho rule engine

| Nhóm | Feature |
| --- | --- |
| Dynamic rainfall | rain_1h, rain_3h, rain_6h, rain_24h, rain_72h, max intensity, forecast_rain_1h/3h/6h |
| Antecedent wetness | soil moisture layer 1/2, soil moisture percentile, optional antecedent precipitation index |
| Terrain/susceptibility | mean/max slope, elevation, drainage density, distance-to-stream, flow accumulation |
| Land surface | forest/cropland/built-up/bare ratios |
| Exposure | population, facility count, road length, bridge count |
| Response vulnerability | single-access flag, alternative route count, shelter/healthcare access, critical bridge flag |

Rule score ban đầu chỉ là configuration để tạo hazard candidate và kiểm thử hệ thống. Ví dụ conceptual:

hazard_score = 0.30*forecast_rain + 0.20*antecedent_rain + 0.20*soil_wetness + 0.15*slope + 0.10*drainage + 0.05*land_cover

Trọng số/ngưỡng phải được đánh dấu “prototype/illustrative” nếu chưa hiệu chỉnh bằng dữ liệu sự kiện lịch sử.

## 7.2 Event identity và revision

forecast_run_id: một lần engine chạy, ví dụ RUN_20260807_0800.

hazard_candidate_id: candidate sinh trong một run cụ thể.

hazard_track_id: identity ổn định của một logical event qua nhiều run/revision.

revision: số revision của track; lưu supersedes_revision và valid interval.

impact_forecast_id: output impact gắn event/entity/revision cụ thể.

Candidate mới được so với open tracks theo temporal overlap, spatial overlap, shared/connected sub-basins và severity similarity. Một scoring rule minh họa có thể là:

match_score = 0.35*temporal_overlap + 0.35*spatial_overlap + 0.20*basin_connectivity + 0.10*severity_similarity

Nếu score vượt ngưỡng thử nghiệm, candidate cập nhật track cũ; ngược lại tạo track mới. Split/merge có thể để extension bằng quan hệ SPLIT_FROM/MERGED_FROM.

# 8. Impact analysis và Knowledge Graph

## 8.1 Incremental impact computation

1. So sánh footprint và risk level giữa revision N và N-1.

2. Xác định H3 cells/sub-basins changed, added, removed.

3. Chỉ spatial join lại population, road, bridge, facility trong changed footprint.

4. Ghi impact_forecast_revision theo entity và valid time.

5. Phát node/edge changes sang graph_projection thay vì reload toàn graph.

6. Update graph_sync_checkpoint sau khi Neo4j upsert thành công.

## 8.2 Graph model đề xuất

| Loại | Label/Relationship | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Node | HazardEvent | Logical event/track, revision metadata |
| Node | H3Cell | Chỉ project cell đang relevant hoặc chứa critical assets |
| Node | SubBasin | Hydrological topology |
| Node | Commune | Administrative reporting unit |
| Node | RoadNode / RoadSegment | Routing topology |
| Node | Bridge | Critical access point |
| Node | CriticalFacility / Shelter | Healthcare, school, shelter, etc. |
| Relationship | UPSTREAM_OF / DOWNSTREAM_OF | Hydrological connectivity |
| Relationship | COVERS / LOCATED_IN / INTERSECTS | Spatial linkage |
| Relationship | MAY_AFFECT / MAY_BLOCK / MAY_ISOLATE | Predicted impact |
| Relationship | AFFECTED / BLOCKED / ISOLATED | Observed impact only |
| Relationship | PROVIDES_ACCESS_TO | Road/facility access dependency |
| Relationship | DERIVED_FROM | Lineage to forecast/source snapshot |

Projection rule: Không cần đưa mọi H3 cell/time-series record vào Neo4j. Lakehouse giữ full history; graph chỉ giữ entities/relationships cần cho truy vấn multi-hop, impact explanation và routing.

# 9. Road graph và định tuyến sơ tán/cứu trợ

Hình 3. Từ hazard footprint đến dynamic weighted road graph

## 9.1 Road graph

Tách OSM road network tại giao lộ để tạo RoadNode và RoadSegment; giữ oneway, road_class, surface, maxspeed nếu có.

Tạo road_segment_cell_map bằng spatial intersection để biết mỗi segment đi qua H3 cells nào và bao nhiêu mét trong cell.

Nếu road segment liên quan bridge, gắn bridge_id/capacity/criticality khi dữ liệu cho phép.

Trạng thái động tối thiểu: OPEN, CAUTION, RESTRICTED, CLOSED, UNKNOWN; observed closure ưu tiên hơn model prediction.

## 9.2 Dynamic route cost

dynamic_cost = base_travel_time + hazard_penalty + road_condition_penalty + uncertainty_penalty

CLOSED segment bị loại khỏi routing projection. Penalty khác nhau theo vehicle profile (foot/motorbike/car/ambulance/truck). Các hệ số là cấu hình prototype và phải được lưu theo scenario/config version.

| Thuật toán | Vai trò | Ref |
| --- | --- | --- |
| A* | Source→target routing nhanh hơn khi có lat/lon heuristic; GDS dùng Haversine heuristic. | [S17] |
| Dijkstra | Baseline weighted shortest path với positive relationship weights. | [S17] |
| Yen k-shortest paths | Trả route chính và k-1 phương án dự phòng; đề xuất k=3 cho demo. | [S18] |

Route response nên kèm: route_rank, total_distance, estimated_travel_time, total_dynamic_cost, safety/risk level, path segments, valid_from/valid_to, forecast revision và reason_codes (FLOOD_RISK, BRIDGE_RESTRICTED, ROAD_CLOSED, UNKNOWN_CONDITION...).

# 10. Technology stack và môi trường triển khai

| Layer | Tool | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Language | Python | Connectors, transforms, rule engine, API, testing |
| Orchestration | Apache Airflow | DAG scheduling, retries, backfill, dependency management [S13] |
| Object storage | MinIO (S3-compatible) | Raw files, Iceberg warehouse, local/cloud-like object storage [S14] |
| Table format | Apache Iceberg | Snapshot/versioned analytical tables, schema evolution, merge/update, replay [S15] |
| Distributed compute | Apache Spark | Batch processing and Iceberg integration |
| Spatial compute | Apache Sedona | Distributed vector/raster spatial operations and joins [S16] |
| Spatial DB | PostgreSQL + PostGIS | Geometry QA, exact spatial joins, debugging, routing preprocessing |
| Spatial index | H3 | Common analytical grid / spatial key [S12] |
| Graph DB | Neo4j | Knowledge graph and road network serving |
| Graph algorithms | Neo4j GDS | A*, Dijkstra, Yen shortest paths [S17][S18] |
| API | FastAPI | Impact, event and route endpoints |
| Dashboard | Streamlit + MapLibre/Folium | Prototype map, timeline, route display |
| Deployment | Docker Compose | Reproducible local MVP; migrate components later if scale requires |
| Optional streaming | Kafka/Redpanda + Flink | Chỉ thêm khi near-real-time stateful streaming trở thành requirement thực sự |

MVP recommendation: Không cần Kafka/Flink ở phase đầu. Airflow DAG chạy mỗi 10 phút đủ để chứng minh rolling forecast, revision, incremental recomputation và graph sync. Streaming stack chỉ nên thêm sau khi batch MVP ổn định để tránh biến khóa luận thành dự án vận hành hạ tầng.

# 11. Airflow DAGs, cadence và incremental processing

| DAG | Cadence | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| reference_snapshot_ingest | Manual / monthly | HydroSHEDS, OSM, DEM, WorldPop, land cover; validate & snapshot. |
| weather_observation_ingest | 30–60 min | IMERG ingestion; dedupe by source/product/time. |
| weather_forecast_ingest | 10–30 min | Open-Meteo forecast; write source run + valid times. |
| soil_state_ingest | Daily / historical batch | ERA5-Land soil moisture. |
| nchmf_warning_ingest | 10–30 min | Fetch bulletin index/pages/attachments; parse + archive raw. |
| dynamic_feature_build | 10 min | Rain windows, soil percentile, forecast features per H3/sub-basin. |
| hazard_event_update | 10 min | Rule score → candidates → event correlation → revision. |
| impact_incremental_update | After event revision | Changed footprint only; impacts + road_dynamic_state. |
| graph_projection_sync | After impact update | Read change log, idempotent Neo4j upsert, checkpoint. |
| historical_replay | Manual/test | Replay event-time sequence using only data available by virtual clock. |
| dq_and_consistency_check | After each critical DAG | Schema, null, geometry validity, temporal constraints, graph counts/checksum. |

## 11.1 Incremental strategy

Partition/cluster dynamic tables theo date/time + spatial key hợp lý, tránh partition quá nhỏ theo từng H3 cell.

Dedupe source facts bằng source_id + source_record_id + source_version hoặc natural key tương đương.

Dùng Iceberg snapshot/time travel để replay; graph sync đọc sequence/change log thay vì quét full tables.

Chỉ rebuild route graph khi reference road topology thay đổi; hazard update chỉ thay status/weight projection.

Mọi job phải idempotent: retry không sinh duplicate event revision hoặc duplicate Neo4j relationships.

# 12. Kế hoạch triển khai theo phase

| Phase | Deliverable chính | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| 0. Environment & repo | Docker Compose; MinIO, Postgres/PostGIS, Neo4j, Airflow, Spark/Sedona; CI skeleton. | 1 tuần |
| 1. AOI & reference foundation | HydroBASINS/HydroRIVERS/OSM/DEM/admin; H3 grid; spatial bridge maps. | 1–2 tuần |
| 2. Static features & population | Terrain, drainage, land cover, WorldPop, critical facilities/roads. | 1 tuần |
| 3. Dynamic weather ingestion | IMERG, Open-Meteo, ERA5-Land, NCHMF parser; temporal schema. | 1–2 tuần |
| 4. Rule engine & event tracking | Risk bucket, candidate extraction, correlation, lifecycle/revision. | 1–2 tuần |
| 5. Impact & graph projection | Incremental impact, change log, Neo4j model and queries. | 1 tuần |
| 6. Routing | Road graph, dynamic status/cost, A*/Yen, route API. | 1 tuần |
| 7. Replay & evaluation | Historical/synthetic scenarios, benchmarks, fault/recovery tests. | 1–2 tuần |
| 8. Demo & thesis artifacts | Dashboard, diagrams, data dictionary, methodology/results write-up. | 1 tuần |

## 12.1 Thứ tự ưu tiên nếu thiếu thời gian

1. Lakehouse + H3/sub-basin model + dynamic weather ingest.

2. Event revision + incremental impact + graph sync.

3. Impact queries trên Neo4j.

4. Routing bằng road graph + dynamic cost.

5. Synthetic operational data và dashboard polish.

6. Kafka/Flink hoặc ML forecasting thật để sau.

# 13. Kiểm thử, benchmark và tiêu chí đánh giá

| Nhóm test | Metric / kiểm tra |
| --- | --- |
| Data quality | Geometry validity, CRS, null/key uniqueness, timestamp ordering, source version completeness. |
| Temporal correctness | Không dùng observation/ground truth phát sinh sau forecast issue time trong historical replay. |
| Incremental vs full recompute | Runtime, bytes scanned, changed rows/entities, kết quả equivalence. |
| Graph sync | Node/edge counts, duplicate prevention, checkpoint recovery, idempotent retry. |
| Late data | Đo correction latency từ ingested_at mới đến impact/graph revision mới. |
| Event tracking | False merge, fragmentation, stable track ID qua nearby revisions; synthetic split/merge scenarios. |
| Routing | Route changes khi segment đóng/mở; closed edge never selected; alternative paths available; vehicle profile consistency. |
| Failure recovery | Neo4j offline rồi online; Airflow retry; replay from checkpoint. |
| Scalability | Scale số H3 cells, roads, event revisions; p50/p95 processing/query latency. |
| Reproducibility | Cùng snapshot + config + virtual clock phải tái tạo cùng event/impact result. |

# 14. Rủi ro, giới hạn và cách kiểm soát

| Rủi ro | Kiểm soát |
| --- | --- |
| Forecast resolution thô so với H3 | Không nội suy rồi tuyên bố tăng độ chính xác; giữ source resolution và coverage metadata; benchmark H3 res. |
| Thiếu ground truth tác động chi tiết | Dùng official reports cho event-level validation; synthetic operational states phải gắn source_type và scenario_id. |
| NCHMF không có stable public API | Archive raw bulletin/attachment, parser versioning, fallback manual import. |
| OSM thiếu road/bridge attributes | Giữ UNKNOWN status, không suy diễn chắc chắn; local validation là extension. |
| HydroBASINS level quá thô/mịn | Benchmark level 7/8/9 theo AOI và event footprint. |
| Rule weights thiếu scientific calibration | Gọi là prototype score; tập trung đánh giá architecture; không claim operational forecast accuracy. |
| Graph phình to nếu project toàn bộ H3/time series | Chỉ project relevant/active entities; history ở Iceberg. |
| Overengineering stack | Batch-first Airflow MVP; Kafka/Flink optional. |
| “Safe route” claim quá mạnh | Dùng lower-risk/recommended route + validity/revision + uncertainty/reason codes. |

# 15. Deliverables và cấu trúc repository

## 15.1 Deliverables

Architecture diagram + deployment diagram + data flow/event flow.

Data source registry và data dictionary cho core tables.

Docker Compose + environment configuration mẫu.

Airflow DAGs và Python/Spark/Sedona jobs.

Iceberg schemas + seed/reference datasets cho AOI.

Neo4j schema, constraints/indexes và graph projection jobs.

FastAPI endpoints: /events, /impacts, /routes, /health.

Dashboard demo với map layers, event revision timeline và route alternatives.

Historical replay/synthetic scenario suite.

Benchmark report và thesis methodology/results appendix.

## 15.2 Repository structure đề xuất

project-root/
├── docker-compose.yml
├── config/
│   ├── sources.yaml
│   ├── hazard_rules.yaml
│   └── route_profiles.yaml
├── dags/
├── src/
│   ├── ingestion/
│   ├── spatial/
│   ├── features/
│   ├── events/
│   ├── impact/
│   ├── graph_projection/
│   ├── routing/
│   └── api/
├── sql/
│   ├── iceberg/
│   ├── postgis/
│   └── neo4j/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── data_quality/
│   ├── replay/
│   └── integration/
├── scenarios/
├── notebooks/
├── docs/
└── data_samples/

# 16. Tài liệu tham khảo chính thức

[S1] HydroSHEDS – HydroBASINS. Sub-basin polygons và hierarchical/up-downstream coding. https://www.hydrosheds.org/products/hydrobasins

[S2] HydroSHEDS – HydroRIVERS. River network vector product. https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers

[S3] Copernicus Data Space – DEM. Copernicus DEM GLO-30/GLO-90 access. https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/Data/DEM.html

[S4] Geofabrik – OpenStreetMap Vietnam. Vietnam OSM PBF/Shapefile/GeoPackage extracts. https://download.geofabrik.de/asia/vietnam.html

[S5] WorldPop API v2. Population statistics for custom polygons; 100m/1km options. https://api.worldpop.org/v2/

[S6] NASA GPM – IMERG. Near-real-time and historical precipitation products. https://gpm.nasa.gov/data/imerg

[S7] Open-Meteo Forecast API. Forecast variables and REST parameters. https://open-meteo.com/en/docs

[S8] Open-Meteo Historical Forecast API. Past forecast series; Single Runs recommended for full model-run horizon. https://open-meteo.com/en/docs/historical-forecast-api

[S9] Copernicus CDS – ERA5-Land. Hourly land reanalysis, soil layers and land-state variables. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land?tab=overview

[S10] Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (NCHMF). Official warnings/bulletins for Vietnam. https://nchmf.gov.vn/

[S11] ESA WorldCover – Data Access. Global 10m land-cover products; operational successor noted by ESA in 2026. https://esa-worldcover.org/en/data-access

[S12] H3 Documentation. Hierarchical hexagonal geospatial index and spatial joins. https://h3geo.org/docs/

[S13] Apache Airflow Documentation. Workflow orchestration using DAGs. https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/

[S14] MinIO – S3 Compatibility. S3-compatible object storage. https://min.io/product/s3-compatibility

[S15] Apache Iceberg. Open table format; Spark integration, snapshots, updates/merges. https://iceberg.apache.org/

[S16] Apache Sedona. Distributed spatial processing for vector/raster on Spark/Flink. https://sedona.apache.org/latest/

[S17] Neo4j GDS – A* / Dijkstra. Weighted path finding; A* uses geospatial heuristic. https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/astar/

[S18] Neo4j GDS – Yen’s k-shortest paths. Multiple ranked paths for route alternatives. https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/yens/

[S19] PostGIS Documentation. Exact spatial predicates, geometry operations and indexing. https://postgis.net/docs/

# Phụ lục A. Các quyết định kỹ thuật cần khóa trước khi code sâu

| Decision | Nội dung cần chốt |
| --- | --- |
| AOI exact polygon | Danh sách 15–30 xã + polygon thượng lưu sông Mã cuối cùng. |
| HydroBASINS level | Benchmark level 7/8/9 và chọn 1 level primary. |
| H3 resolution | Benchmark 7/8/9; chọn 8 nếu accuracy/cost hợp lý. |
| Forecast source/model | Open-Meteo Best Match hay pin ECMWF/model cụ thể để replay nhất quán. |
| Risk thresholds | Versioned config; prototype vs calibrated clearly separated. |
| Event match threshold | Versioned association config; test false merge/fragmentation. |
| Route profiles | Vehicle types, penalty table, CLOSED logic, unknown handling. |
| Update cadence | 10 min pipeline cadence vs actual source update cadence. |
| Reference snapshot policy | OSM/WorldPop/admin boundary snapshot retention. |
| Graph projection scope | Which H3 cells/assets are projected; TTL/cleanup of inactive event state. |